**TIMELINE VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

**TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÍ KHÁCH SẠN**

THỜI GIAN: 01/03/2025-16/05/2025

NHÓM 01:

THÀNH VIÊN: Mè Thái Huy (Nhóm trưởng)

Lê Thành Đức

Nguyễn Hữu Khang

Võ Thanh Huy

Nguyễn Hoàng Dương

Đậu Quốc Khánh

Lê Minh Khánh

Trần Thanh Bình

1.Timeline công việc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Giai đoạn** | **Thời gian thực hiện** | **Ghi chú** | **Trạng Thái** |
| 1 | Analysis and Planning | 01/03 - 07/03 | Phân tích mục tiêu, lập kế hoạch | Đã hoàn thành |
| 2 | Requirement Gathering | 08/03 - 14/03 | Thu thập yêu cầu người dùng | Đã hoàn thành |
| 3 | Design | 08/03 - 21/03 | Vẽ và thiết kế giao diện người dùng | Đã hoàn thành |
| 4 | Software Development | 22/03 - 11/04 (3 tuần) | Thiết kế database, lập trình các tính năng chính | Đã hoàn thành |
| 5 | QA Testing | 12/04 - 16/05 | Test nội bộ, fix lỗi | Đã hoàn thành |
| 6 | Maintance | 19/04 - 16/05 | Bảo trì, vá lỗi và cập nhật liên tục | Đã hoàn thành |

2.Phân chia công việc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nhiệm vụ** | **Thời gian hoàn thành** | **Tiến độ** |
| 1 | Mè Thái Huy | Quản lý tiến độ, điều phối nhóm, tổng hợp báo cáo | 01/03 – 16/05 | 100% |
| 2 | Lê Thành Đức | Phát triển frontend | 08/03 - 14/03 | 100% |
| 3 | Nguyễn Hữu Khang | Phát triển frontend | 15/03 - 20/03 | 100% |
| 4 | Lê Minh Khánh | Phát triển frontend | 15/03 - 20/03 | 100% |
| 5 | Nguyễn Hoàng Dương | Phát triển backend (xây dựng và tạo dữ liệu cho database) | 21/03 - 11/04 | 90% |
| 6 | Võ Thanh Huy | Phát triển backend (Tạo model từ database) | 08/03 - 11/04 | 90% |
| 7 | Đậu Quốc Khánh | Phát triển backend (Tạo các controller để xử lý các yêu cầu từ người dùng) | 21/03 - 11/04 | 80% |
| 8 | Trần Thanh Bình | Sửa lỗi phát sinh, cập nhật tính năng nhỏ | 19/04 - 16/05 | 80% |